




  雷锋纪念馆基础设施维护维修
   项目施工协议书





工程名称：雷锋纪念馆基础设施维护维修项目
工程地点：湖南省长沙市望城区雷锋街道正兴路42号
建 设 方 ：长沙市望城区雷锋纪念馆
[bookmark: _GoBack]施 工 方：




施  工 协 议 书

甲方：长沙市望城区雷锋纪念馆
乙方：  
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雷锋纪念馆基础设施维护维修项目施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：雷锋纪念馆基础设施维护维修项目
工程地点：湖南省长沙市望城区雷锋街道正兴路42号
工程承包范围：办公电梯渗水处理、陈列馆入口屋顶玻璃清洗、国防馆洗手间玻璃顶漏水维修、职工之家补漆、职工停车场入口旁石材修补等。
[bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc28189][bookmark: _Toc18513][bookmark: _Toc16481][bookmark: _Toc25723][bookmark: _Toc12521]二、合同工期
计划开工日期：【2026】年【 】月【 】日
计划竣工日期：【2026】年【 】月【 】日
工期总日历天数：【45】天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc19238][bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc638][bookmark: _Toc6103][bookmark: _Toc15505][bookmark: _Toc7598]三、质量标准
工程质量符合【（合格）】标准。
[bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc4906][bookmark: _Toc28417][bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc16430][bookmark: _Toc14286]四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: _Toc13165][bookmark: _Toc23248][bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc3054]1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）     (¥   元，最终结算价格以发包方指定的第三方评审机构审定结果为准，但不得超过本合同总造价)。
2.合同价格形式：本合同采用固定综合单价，具体单价详见后附工程量清单与计价表。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc15211][bookmark: _Toc5183][bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc32544][bookmark: _Toc12715]五、项目经理
[bookmark: _Toc25420][bookmark: _Toc3214][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc6925][bookmark: _Toc20158][bookmark: _Toc1466]乙方项目经理：        
如需变更项目经理，乙方应提前7日书面告知甲方并征得甲方同意，项目负责人及项目成员未经甲方书面同意不得随意更换。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.合同条款及其附件；
2.设计图纸；
3.已标价工程量清单或预算书；
4.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc23196][bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc8286][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc18671][bookmark: _Toc25361]七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc14867][bookmark: _Toc3879][bookmark: _Toc24545][bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc6137][bookmark: _Toc18324][bookmark: _Toc32661][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc17722][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552]八、合同价格与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553]8.1 合同价格形式及计量
[bookmark: _Toc11964][bookmark: _Toc5621][bookmark: _Toc4178][bookmark: _Toc18114][bookmark: _Toc19792][bookmark: _Toc2339]1.单价合同。具体详见附件。
综合单价包含的风险范围：（1）乙方因自身原因造成经营管理水平、施工技术、违法违规、发生安全事故、第三人违约侵权、纠纷赔偿等各种因素引起的乙方费用增加、损失等；（2）因乙方自身原因导致的工期延误费用及赶工费用。
2.工程量计算规则：工程量按《2020湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》计算规则计算，工程量按实计取。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
8.2 工程进度款支付
8.3.1 付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后10日内甲方按合同金额的40%支付工程款，验收合格后且发包方指定的第三方评审机构审定后，甲方在30日内无息付至结算审定额的97%，剩余3%作为工程款质保金，工程质保期内，维修维护工作原则上由承包方按合同履行维修义务，若需第三方进行维修，其维修费用从承包方工程款质保金中扣除。
以上付款条件均以财政资金到账的情况为前提，因政府财政审批流程过长或者财政关账期间无法支付导致付款迟延的，乙方应予以理解，不视为甲方违约。甲方支付每笔款项前,乙方应提供合法等额的增值税普通发票,否则甲方可以拒不付款并且不承担任何责任。
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9.1 乙方应当在合同规定的时间内完成所承包工程，如存在施工质量问题，乙方负责无偿整修或返工。如乙方拒绝整修或返工，甲方有权自行整修或返工，由此产生的费用，甲方有权向乙方追偿。已完工程，在未交付使用之前，对工程负保管责任。
9.2 认真落实好安全生产的各项措施，做好安全环保工作。进场前，由乙方购买施工人员意外保险，确保人身安全，施工期间发生的人员伤亡事故、生产安全事故（包括但不限于给甲方、乙方以及任何第三方造成的人身损害或者财产损失等）均由乙方负责。
9.3 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近公共设施产生干扰，乙方占用或使用他人的施工场地，侵害公共利益或者他人合法权益，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
9.4 将甲方合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应准时支付其雇用人员工资。
9.5 乙方不得将该工程转包或分包给任何其他第三人或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给任何其他第三人施工，否则甲方有权解除合同并不支付任何费用，由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。
9.6 乙方聘请或雇佣的人员与甲方无任何经济或法律关系，如乙方施工期间发生安全生产事故或人身损害或财产损失（包括但不限于安全事故、第三方或甲方、乙方遭受的损害或损失等）或乙方与其聘请或雇佣的人员之间发生任何争议及纠纷（包括但不限于劳动争议、工伤赔偿等）均由乙方自行处理并承担一切责任，与甲方无关；如甲方因此承担责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应向甲方支付5000元/人/次/件的违约金。
9.7 乙方应对工程质量负责，保证工程质量符合最新国家标准、行业标准、合同约定以及甲方的要求。因乙方工程出现质量问题，给甲方、乙方以及任何第三方造成人身损害或者财产损失的，由乙方承担责任。
9.8 乙方及乙方施工人员应当具备相应的施工资质，否则甲方有权解除本合同并不支付任何费用，由此给甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
9.9 乙方应当按照合同约定的期限完成工程施工并交付甲方验收，否则每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额3%的违约金，迟延5日仍未交付的，甲方有权解除合同，并不支付后续费用。
9.10 乙方负责在缺陷责任期与保修期之内提供高效维保服务，若乙方在收到甲方维保需求，24小时内无响应，不对问题进行处理的，甲方可根据情况雇佣第三方进行维修更换服务，乙方需承担全部费用。因乙方未及时响应给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。
9.11 因乙方的工程存在质量问题，给甲方、乙方以及任何第三人造成人身损害或者财产损失的，乙方应当承担赔偿责任。
9.12 如乙方存在违约行为或者其他侵犯甲方合法权益的行为，甲方有权直接从未付款项及质保金中扣除违约金及损害赔偿金等，不足部分，乙方还应补足。
十、验收与交付
10.1 作业质量
10.1.1 乙方应确保所完成施工作业符合合同约定的质量标准。甲方有作业规范要求的，乙方的施工作业还应当满足甲方的作业规范要求。
10.1.2 甲方有权随时对乙方实施的施工作业进行监督检查，确保施工作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，乙方应当及时完成整改。
10.2 参加检验与验收
10.2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。如图纸、国家及当地政府的施工验收规范、标准、建设单位的指令之间有差异和不一致的，乙方应取得甲方的书面认可后，以质量要求较严者为施工依据。
十一、竣工结算
11.1 竣工结算申请
 竣工结算申请单应包括的内容：（1） 竣工结算合同价格；
（2） 甲方已支付乙方的款项（3）甲方应支付乙方的合同价款
11.2 竣工结算审核
甲方审批竣工付款申请单的期限：【 30天 】。
甲方完成竣工付款的期限：【30天 】。
11.3 最终结清
11.3.1 最终结清申请单
乙方提交最终结清申请单的份数：【 1 】。
乙方提交最终结算申请单的期限：【 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 】。
11.3.2 最终结清证书和支付
（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：【 30天 】。
（2）甲方完成支付的期限： 甲方应在颁发最终结清证书后 30 天内完成支付。甲方逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息，但最高不得超过合同总金额的5%。
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12.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：【两年】。
12.2乙方提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式：
（1）质量保函，保证金额为：结算审定额的3%；
12.3保修
12.3.1 保修责任
工程保修期为：【验收后两年】。
12.3.2 修复通知
乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：【以收到书面保修通知为前提）】。
[bookmark: _Toc17789][bookmark: _Toc15802][bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc7577][bookmark: _Toc1940]十三、争议解决
13.仲裁或诉讼
本合同执行过程中发生争议或未尽事宜，双方应本着友好协商的原则解决。协商不成的，双方选择向【工程所在地】人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc351203491]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
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本合同于【     】年【     】月【     】日签订。
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本合同在【长沙市望城区雷锋街道正兴路 42 号湖南雷锋纪念馆】签订。
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合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
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本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。
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本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。
（以下无正文）


甲方：							       乙方：
法定代表人或委托代理人：			    法定代表人或委托代理人：
地  址：			           	    地  址：
电  话：		                      电  话：
电子信箱：		                   	 电子信箱：
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