中国共产党长沙历史馆香樟树养护复壮
项目（一期）询价公告详情
中国共产党长沙历史馆拟以询价方式采购馆区香樟树养护复壮项目（一期）服务，欢迎符合条件的供应商报价。现将有关事项说明如下：
一、采购需求
为加强馆区香樟树科学养护，避免种群病害及周边病害传播，有效防治，保障景区树木健康及整体参观环境，现根据专项处理实施方案指导意见，对部分中重度树木和高风险区进行处置和养护，实施香樟树养护复壮项目（一期）。
（一）采购清单
	序号
	项目名称
	工作内容说明
	单位
	数量
	备注

	第一部分：树桩清理、香樟伐除及挖桩处置

	1
	香樟伐除清运作业
	2株胸径30cm香樟整株伐除、分段切割，树冠枝干全部外运处置；登高人工、工具、枝桠残体清运出场。
	株
	2
	2株30cm香樟砍伐

	2
	树体根系人工挖除清理
	人工开挖挖除主根及大根残体，清除土壤内树桩残体，桩体、残根全部外运处置；包含合欢43cm、香樟22cm、90cm×2、40cm、60cm旧树桩6个+2株新伐香樟树桩；地下遇管线、岩石现场签证
	株
	8
	全部人工挖掘，大树桩根系范围大，人工耗时长

	3
	树坑土壤灭菌消杀
	全部8处树坑药剂土壤灭菌，坑内翻拌杀菌药剂，灭杀坑内潜伏病原，树坑整平处理
	株
	8
	杀菌药剂、坑内翻拌施药人工

	4
	机具消毒处理
	砍伐、开挖全套工具药剂消毒，作业前后消杀，避免病害交叉带菌传播
	项
	1
	全部施工工具、砍刀、撬棍等机具消杀处理

	第二部分：33株香樟枯萎病综合救治管护

	5
	香樟病枝修剪清理作业
	清除病枯枝、弱枝、交叉枝；修剪切口涂抹伤口愈合剂；病枝、病残体全部清运出场；机具同步消毒（1次处理）
	株
	33
	消除侵染伤口，病残体不得场内堆放

	6
	香樟枝干药剂喷施治理
	主干及枝干病斑、蛀孔、树皮裂缝喷淋杀菌杀虫药剂；间隔10-12天，连续喷施3次；包含药剂、助剂、高空喷施、人员防护（5次处理）
	株
	33
	阻断枝干病原菌，防控小蠹虫等媒介昆虫

	7
	香樟根部灌根杀菌救治
	树冠滴水线浅松土开挖复壮沟；杀菌+生根药剂混合灌根；间隔15天连续灌根2次；杀灭根际病原菌，保护吸收根系（2次处理）
	株
	33
	松土开沟、药剂调配、灌根作业人工

	8
	土壤改良复壮处理
	复壮沟回填生物有机肥、复合肥料与原土拌匀回填；改善土壤板结，补充有机质，提升树木抗病害能力（1次处理）
	株
	33
	有机肥、肥料、回填整平人工

	9
	枯萎病虫媒专项防控
	全株排查蛀干害虫、白蚁危害；蛀孔靶向施药；小蠹虫巡查监测，切断病害虫媒传播途径（3次巡查施药）
	株
	33
	虫害排查、防虫药剂、施药人工


（二）采购方式
询价采购。
（三）相关标准
严格遵守《城市绿化工程施工及验收规范》《园林绿化养护标准》以及国家、行业及地方现行园林树木救治、病虫害防治等相关规定，参照湖南省林业科学院专家评审论证通过的香樟树枯萎病专项处理实施方案技术要求开展作业。
（四）服务内容
供应商完成馆区香樟树养护复壮项目（一期）全部9项工作；同步做好隐患排查、施工台账记录，完工后移交全套归档资料；在施工过程中造成园区其他苗木、场馆设施等损坏、人员安全问题，由供应商承担相应责任。
（五）服务期限
采购人通知进场后30日内完成项目基础部分施工，救治管护期一年，需提交完整项目资料。
二、供应商资格条件
1.具有独立承担民事责任能力的企业法人。
2.具备园林绿化施工养护相关服务能力，作业人员具备园林作业相关从业能力，高空作业人员持有有效高空作业安全操作资质。 
3.具有良好商业信誉，近3年（2023年1月1日至今）无重大违法经营、失信、重大税收违法、重大安全生产违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。 
4.近三年（2023年1月1日至今）具有大树复壮、园林树木病害救治同类业绩；项目负责人与配套团队固定。       
5.本项目不接受联合体，严禁转包、违法分包。 
6.符合《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的其他条件。
三、需提供的资料（加盖公章）
1.法定代表人资格证明文件或授权委托书。 
2.法定代表人或授权代理人身份证复印件。 
3.营业执照复印件。 
4.作业人员相关作业资质证书复印件。 
5.近三年（2023年1月1日至今）类似业绩合同关键页或中标通知书复印件。 
6.报价函（按附件模板填写签字盖章）。 
7.报价供应商应提供药剂喷施品目和用量说明。
8.信用查询截图：“信用中国” 网站（https://www.creditchina.gov.cn/）信用记录查询结果截图，书面承诺无重大违法记录。
四、报价要求
1.报价为一次性固定总价包干，不得超过该项目预算 48910元。包含劳务、药剂肥料、登高/挖掘机具车辆、清运处置、安全防护、交通、台账资料、税金、人员保险、安全文明施工等全部费用。 
2.报价不得拆分、漏项，超出预算报价无效。 
3.本项目不统一组织踏勘，由供应商自行踏勘馆区现场，充分掌握树木现状、场地环境。
五、评审原则
采用最低评标价法，在满足全部采购需求、资格合规前提下，有效最低报价为成交供应商；报价相同时，采购领导小组结合供应商资质、业绩、履约能力、技术方案综合评定。
六、递交要求
1.报价截止时间：2026 年11月13日10:00。 
2.投标文件装订密封完好，封面及骑缝加盖公章。 
3.递交或邮寄至：中国共产党长沙历史馆安保部（长沙市开福区八一路 538 号）。 联系人：陈峰，电话：0731-89861918。




附件一：
中国共产党长沙历史馆香樟树养护复壮项目（一期）询价函
1、 投标报价表
	序号
	项目名称
	工作内容说明
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	第一部分：树桩清理、香樟伐除及挖桩处置

	1
	香樟伐除清运作业
	2株胸径30cm香樟整株伐除、分段切割，树冠枝干全部外运处置；登高人工、工具、枝桠残体清运出场。
	株
	2
	
	
	2株30cm香樟砍伐

	2
	树体根系人工挖除清理
	人工开挖挖除主根及大根残体，清除土壤内树桩残体，桩体、残根全部外运处置；包含合欢43cm、香樟22cm、90cm×2、40cm、60cm旧树桩6个+2株新伐香樟树桩；地下遇管线、岩石现场签证
	株
	8
	
	
	全部人工挖掘，大树桩根系范围大，人工耗时长

	3
	树坑土壤灭菌消杀
	全部8处树坑药剂土壤灭菌，坑内翻拌杀菌药剂，灭杀坑内潜伏病原，树坑整平处理
	株
	8
	
	
	杀菌药剂、坑内翻拌施药人工

	4
	机具消毒处理
	砍伐、开挖全套工具药剂消毒，作业前后消杀，避免病害交叉带菌传播
	项
	1
	
	
	全部施工工具、砍刀、撬棍等机具消杀处理

	8处树桩处置小计
	

	第二部分：33株香樟枯萎病综合救治管护

	5
	香樟病枝修剪清理作业
	清除病枯枝、弱枝、交叉枝；修剪切口涂抹伤口愈合剂；病枝、病残体全部清运出场；机具同步消毒（1次处理）
	株
	33
	
	
	消除侵染伤口，病残体不得场内堆放

	6
	香樟枝干药剂喷施治理
	主干及枝干病斑、蛀孔、树皮裂缝喷淋杀菌杀虫药剂；间隔10‑12天，连续喷施3次；包含药剂、助剂、高空喷施、人员防护（5次处理）
	株
	33
	
	
	阻断枝干病原菌，防控小蠹虫等媒介昆虫

	7
	香樟根部灌根杀菌救治
	树冠滴水线浅松土开挖复壮沟；杀菌+生根药剂混合灌根；间隔15天连续灌根2次；杀灭根际病原菌，保护吸收根系（2次处理）
	株
	33
	
	
	松土开沟、药剂调配、灌根作业人工

	8
	土壤改良复壮处理
	复壮沟回填生物有机肥、复合肥料与原土拌匀回填；改善土壤板结，补充有机质，提升树木抗病害能力（1次处理）
	株
	33
	
	
	有机肥、肥料、回填整平人工

	9
	枯萎病虫媒专项防控
	全株排查蛀干害虫、白蚁危害；蛀孔靶向施药；小蠹虫巡查监测，切断病害虫媒传播途径（3次巡查施药）
	株
	33
	
	
	虫害排查、防虫药剂、施药人工

	33株香樟救治管护小计
	

	项目总合计
	


二、服务地点：中国共产党长沙历史馆 
三、质量承诺：严格按照国家、行业规范、采购人要求及专家评审通过的香樟枯萎病专项处理实施方案组织施工，按要求提交完整项目资料。
四、售后承诺：按合同及询价要求完成全流程服务；供应商对施工不当造成的树木、设施损毁承担全部赔偿责任。
五、合法性承诺：我方无重大违法违规及失信记录，报送资料真实有效，如有虚假，自愿放弃成交资格并承担相应责任。
六、报价有效期：本报价自递交之日起90天内有效。

投标人名称（盖章）：         授权代表（签字）：       
投标人地址：
办公电话：                  手机：
报价时间：    年   月   日


询价须知：
1. 询价函需打印，内容保持一致。
2. 供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。
3. 报价资料须密封装袋、盖章，未密封或未盖章视作无效报价。
4. 询价结束后将通过电话通知中标方，请投标单位保持电话通畅。
[bookmark: _GoBack]附件二：
香樟树突发性衰亡病害专项处理实施方案

一、情况介绍
长沙党史馆馆区香樟数量众多，2025年旧址山坡出现一棵香樟突发整株枯叶现象，经园林专业技术人员现场勘察，系香樟树枯萎病，已进行根部灌药杀菌、树干吊袋输液、病株修剪处理，经跟踪观测，该病株存活，长势有所恢复，但整体偏弱。2026年8月，发现旧址山坡2棵、湘区丰碑侧旁绿化带1棵香樟出现突发性衰亡症状，发现症状后，物业公司已对树木进行根部灌药、输液救治，据观测，目前状况存活，长势偏弱。另外，根据日常巡查发现，与馆区交界的省交通厅院内，自2025年夏季起，有樟树突发掉叶枯死，并有蔓延趋势，我馆已多次沟通提示。为保障我馆范围内的树木健康，亟须进行专业救治。
二、专项处理实施方案
本次方案包含4 株发病香樟救治及馆区其余香樟预防性保护、土壤改良、虫媒防控、后期监测全套综合处置。
（一）病害成因分析
经园林专业技术人员现场查看，判断该病害为复合型维管束-根部病害，潜伏期隐蔽、发病速度快，可短时间造成整株枯死；病害可通过土壤、雨水径流、樟肤小蠹等钻蛀性害虫媒介在树间扩散，若不立即开展专项救治与全馆预防性防控，极易造成馆区香樟连片发病，存在树木倒伏安全隐患，破坏馆区景观及生态环境。 
香樟突发性衰亡非单一因素致病，属于病原、树体、环境、虫媒多因子协同诱发的复合型病害。
1. 核心病原：以长喙壳菌为关键致病菌，辅以葡萄座腔菌科（可可毛色二孢、小新壳梭孢）、镰刀菌、疫腐霉复合侵染。病菌侵入维管束后，树体产生侵填体、胶质堵塞木质部导管，水分养分输送中断，快速出现萎蔫枯死。病菌可长期存活于病残体、土壤、树皮裂缝内，形成长期病源库。
2. 侵染通道：根系开挖碾压、修剪伤口、日灼裂口、虫害啃食形成伤口，病原菌无法穿透健康完整树皮，伤口是主要侵染入口。
3. 虫媒传播：樟肤小蠹、印度小蠹等钻蛀害虫携带长喙壳菌，蛀干形成蛀道，直接将病原传递至健康树木，是病害扩散的重要媒介。
4. 环境胁迫诱因：馆区土壤板结、透气性差、局部积水、土壤 pH 偏高、有机质不足；高温与降雨交替的气候，会触发潜伏病害集中暴发。古树、大规格成年香樟生理机能弱，发病风险更高。
三、病害主要危害
（一）发病速度快：从叶片萎蔫至整株枯死仅 7～30 天，枯而不落为本病害典型识别特征，极易被误判为普通干旱，等到明显显症时救治成功率极低。
（二）聚集扩散风险：病菌可在土壤长期存活，病株周边健康香樟持续暴露侵染风险；小蠹虫在树间迁飞，造成馆区多点陆续发病。
（三）安全隐患：枯死大树枝干脆弱，存在断枝、整株倒伏风险，威胁场馆人员、建筑、设施安全。
1. 景观与生态损失：香樟为馆区核心绿化树种，连片枯死将严重破坏场馆绿化风貌，古树名木一旦死亡无法复原。
2. 土壤持续带菌：病残体遗留于土壤，后续补植香樟极易再次染病。
四、综合防治技术措施
遵循预防优先，诊断前置；改良生境，减少伤口；区分病原分类施药；虫媒协同防控；病株处置阻断传播的技术路线。本次分为（发病植株专项救治（4 株））+（馆区健康香樟预防性保护）两大板块同步实施。
（一）病株修剪与病源清除
1. 对 4 株发病香樟实施骨架修剪，剪除全部枯萎病枝，保留主干骨架，减少树体水分消耗；修剪切口及时消毒、涂抹伤口愈合剂，避免二次侵染。
2. 所有剪下病枝、病残体全部清运出馆区集中销毁，严禁就地堆放掩埋；施工工具每次使用前后进行药剂消毒，防止机具带菌交叉传染。
3. 若后期植株救治失败，及时伐除、挖除主根及大根残体，树坑进行土壤灭菌，不再原地补种香樟。
（二）全株药剂喷施（发病株 + 全馆健康香樟）
药剂配方：（30% 苯醚甲环唑・丙环唑悬乳剂）800 倍 + （30% 戊唑・吡唑醚菌酯悬浮剂）800 倍 + （1.8 辛菌胺醋酸盐水剂）200 倍 + 助剂 。
·   重点喷淋主干 3 米以下部位、枝干溃疡及蛀孔区域，兼顾树冠。
· 发病季节每 10 天喷施一次，连续喷施 3 次；健康香樟同步开展预防性喷施。
（三）树干打孔输液救治（仅 4 株发病香樟）
采用大树吊袋输液，每 10cm 胸径使用 1 袋。 药液配方：营养液1L+ 1.8 辛菌胺醋酸盐水剂 7.5ml + 45%戊唑醇·咪鲜胺水剂 1.5ml，加水至 1.5L；每株连续输液 3 袋，液体输完后及时补加药液。在树干 45° 斜向打孔，药剂通过木质部维管束传导，杀灭内部维管束病原，补充树体营养，提升树势。
（四）根部灌药 + 土壤复壮（4 株病株 + 周边易感树）
1. 灌根杀菌配方： 30% 戊唑・吡唑醚菌酯悬浮剂1000 倍 + 30%精甲霜灵·噁霉灵 1000 倍 + 腐植酸水溶肥800 倍混合液灌根，每 15 天一次，连续 2 次，杀灭根系及根际土壤病原。
2. 土壤改良复壮：根部松土，开挖复壮沟，生物有机菌肥10kg / 株 + 15-15-15复合肥 1kg / 株，与原土均匀搅拌后回填；改善土壤透气性，补充有机质，调节土壤微生态，提高根系抗逆能力。
（五）钻蛀性害虫协同防控
小蠹虫是病害传播媒介，必须同步防虫断链。树干发现蛀孔、蛀屑时，喷施20%阿维·三唑磷乳油 75 倍 + 45%丙溴·辛硫磷 75 倍，杀灭蛀干害虫，切断虫媒传播途径。

